北京市门头沟区安全生产委员会办公室

北京市门头沟区城市管理委员会

门安办发〔2025〕11号

关于印发《门头沟区燃气安全大起底清查、 全链条整治工作方案》的通知

各有关部门：

为了进一步加强我区燃气安全管理，加强对燃气经营、使用、运输等全链条安全监管，确保我区燃气领域安全生产形势持续平稳，区安委会办公室会同区城管委联合制定了《门头沟区燃气安全大起底清查、全链条整治工作方案》，现将工作方案印发给你单位，请遵照执行。

北京市门头沟区                   北京市门头沟区

安全生产委员会办公室                 城市管理委员会

2025年7月7日

（区安委办联系人：王磊、刘建竹，联系电话：69843123；区城管委联系人：王东洋，联系电话：18860872258）

门头沟区燃气安全大起底清查、全链条     整治工作方案

为进一步加强全区燃气安全管理，全面排查燃气供应、运输和使用环节的安全隐患，提升燃气安全监管水平，自即日起，在全区范围开展燃气安全大起底清查、全链条整治工作，全面摸清全区燃气安全现状，建立完善燃气安全监管体系，推动燃气安全管理向智能化、精细化方向发展，保障人民群众生命财产安全，特制定本工作方案。

- 工作目标

- 全面摸排我区燃气供应端、运输端和使用端安全现状，梳理完善燃气非居民使用端台账，重点排查餐饮企业、学校、医院、施工及工业企业食堂、机关食堂等非居民用户的燃气使用情况。逐步推进重点非居民用户更换在线式可燃气体报警装置，同时将燃气供应端和运输端现有的物联网感知设备，以及燃气使用端在线式可燃气体报警装置接入“京西哨兵”应急指挥系统，通过大模型进行实时分析预警，实现燃气安全风险的动态监测和精准预警。同时，通过入户安全巡检、更换燃气安全型配件及物联网燃气表等方式提升居民使用端燃气安全水平。通过本次燃气安全大起底清查、全链条整治工作，实现燃气安全风险实时监测、隐患精准排查、事故有效预防、安全水平稳步提升的目标，全面提升全区燃气安全管理水平，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

- 工作阶段

（一）动员部署阶段（2025年7月初）

制定并印发工作方案，部署重点工作任务，明确各部门职责分工，确保工作有序推进。向各部门、各街道、各燃气企业传达燃气安全“大起底”工作的重要性和紧迫性，确保全区上下统一思想、形成合力。

（二）用户摸排阶段（2025年7月—2025年8月）

对现有燃气非居民用户台账进行更新和梳理，重点排查餐饮企业、学校、医院、施工及工业企业食堂、机关食堂等非居民用户的燃气使用情况，形成准确全面的全区燃气非居民用户台账。通过入户走访、数据比对等方式，确保台账信息真实、准确、完整。对摸排中发现的问题，及时记录并纳入隐患清单，为后续整改工作提供依据。同时督促指导燃气供应企业加大用户安全检查力度，全面开展入户巡检工作，重点针对2024年度到访不遇用户。

（三）隐患排查阶段（2025年7月—2025年12月）

组织专业力量对燃气供应端、运输端和使用端进行全面隐患排查。在燃气供应端，重点检查燃气管道、储气设施、调压设备等的安全性；在运输端，重点检查燃气运输车辆的安全状况和运输路线的合规性；在使用端，重点检查餐饮企业、学校、医院、施工及工业企业食堂、机关食堂等场所的燃气设备安装和使用情况。对排查出的隐患，建立隐患清单，明确整改责任人和整改时限，确保隐患整改到位。督促燃气供应企业进一步加大用户入户安全检查力度，督促用户完成隐患整改，提升安全用气水平；同时，燃气供应企业要加快安全型燃气配件安装进度，确保完成年度任务。各镇街要统筹调度，引导用户配合开展入户工作，解决“到访不遇”问题，及时发现并引导用户消除隐患。

（四）数据汇集阶段（2025年7月—2025年12月）

尝试将燃气供应端、运输端，以及当前已安装在线式可燃气体报警器的燃气使用端监测数据汇集至“京西哨兵”应急指挥系统，通过大模型进行实时分析预警，提升燃气安全监管的智能化水平。通过数据汇集和分析，实现对燃气安全风险的动态监测和精准预警，为燃气安全监管提供科学依据。同时，将居民入户安全检查及天然气安全型配件安装工作进行统计梳理，并针对性地开展相关工作，确保巡检到位、天然气配件安装圆满收官。

（五）长远推广阶段 （2025年12月—2027年12月）

2025至2027年之间，利用三年时间，通过自愿更新的方式，逐步将全区燃气非居民用户安装的可燃气体报警器全部更换为在线式可燃气体报警器，分批次接入“京西哨兵”应急指挥系统，实现全区燃气安全监管全覆盖。通过政策引导、资金支持等方式，鼓励燃气用户主动更换设备，确保燃气使用安全。

- 职责分工

- （一）区安委会办公室：负责统筹协调全区燃气安全“大起底”工作，督促各部门落实责任，定期召开工作推进会，研究解决重大问题。对工作进展缓慢的部门进行督导，确保各项工作任务按期完成。

- （二）区城市管理委：负责牵头组织开展燃气大起底工作。负责燃气供应端的安全隐患排查，督促燃气供应企业落实安全生产主体责任，推进物联网感知设备的安装和数据接入。对燃气供应企业的安全生产情况进行监督检查，确保燃气供应和运输安全。

- （三）区交通局：负责燃气运输车辆的安全监管，排查运输环节的安全隐患，确保燃气运输安全。对燃气运输车辆的资质、设备、路线等进行全面检查，杜绝违规运输行为。

- （四）区教委：负责学校、幼儿园等教育机构的燃气使用安全排查，督促相关单位安装在线式可燃气体报警装置并接入应急指挥系统。对学校食堂、宿舍等场所的燃气设备进行全面检查，确保教育机构燃气使用安全。

- （五）区卫生健康委：负责医院、社区卫生服务中心等医疗机构的燃气使用安全排查，确保医疗场所燃气安全。对医疗机构的燃气设备进行全面检查，确保医疗场所燃气使用安全。

- （六）区商务局：负责规模以上餐饮企业燃气使用安全监管。

- （七）区市场监管局：督促餐饮企业安装在线式可燃气体报警装置并接入京西哨兵系统。对餐饮企业的燃气设备进行全面检查，确保餐饮场所燃气使用安全。

- （八）燃气供应企业：负责燃气场站、管线、设备的自查自纠，同时做好入户安全检查、安全型配件加装等工作。

- 工作要求

- （一）高度重视，明确责任。要充分认识燃气安全工作的重要性，切实履行监管职责，细化工作方案，明确责任人和时间节点，确保各项工作落到实处。燃气安全事关人民群众生命财产安全和社会稳定，各部门要高度重视，切实增强责任感和紧迫感，确保燃气安全“大起底”工作取得实效。

- （二）加强宣传，科学引导。依托“安全夜校”平台，通过多种形式广泛宣传燃气安全知识，提高公众安全用气意识。利用电视、广播、网络等媒体平台，开展燃气安全知识宣传，引导燃气用户主动配合隐患排查和设备更新工作，营造全社会共同参与的良好氛围。通过宣传引导，增强公众的安全意识和自我保护能力。

- （三）强化督导，确保实效。建立定期督导机制，对各部门工作进展情况进行检查评估，对工作不力、进展缓慢的部门进行通报批评，确保燃气安全“大起底”工作取得实效。通过督导检查，及时发现和解决工作中存在的问题，确保各项工作任务按期完成。

- （四）健全机制，长效管理。以此次“大起底”工作为契机，进一步完善燃气安全监管长效机制，推动燃气安全管理工作常态化、制度化，确保全区燃气安全形势持续稳定向好。通过建立健全燃气安全监管机制，推动燃气安全管理向精细化、智能化方向发展，全面提升全区燃气安全管理水平。

门头沟区安全生产委员会办公室             2025年7月7日印发