北京市门头沟区安全生产委员会办公室文件

门安办发〔2025〕16号

北京市门头沟区安全生产委员会办公室

关于印发《北京市门头沟区开展废弃

矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采

盗挖行为的工作方案》的通知

区规自分局、区公安分局、区应急局、区生态环境局、区城市管理委、区市场监管局、京煤集团及相关镇街：

为深入落实《国务院安委会办公室关于扎实开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的通知》（安委办〔2025〕2号）和北京市安全生产委员会办公室关于印发《北京市开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的工作方案》的通知（京安办〔2025〕77号）相关工作要求，区安委会办公室研究制定了《北京市门头沟区开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

特此通知。

北京市门头沟区安全生产委员会办公室

2025年10月28日

（联系人：刘超；联系电话：69843123）

北京市门头沟区开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的工作方案

为深刻吸取今年以来全国多起盗采致人死亡事件教训，推动打击盗采矿产资源工作深入开展，坚决防范遏制盗采事故（事件）发生，按照《国务院安委会办公室关于扎实开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的通知》（安委办〔2025〕2号）和北京市安全生产委员会办公室关于印发《北京市开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的工作方案》的通知（京安办〔2025〕77号）工作部署和要求，坚定维护门头沟区安全稳定，区安委会办公室结合本区实际，制定如下工作方案：

一、明确责任

按照“全面排查、封堵整治、严厉打击、健全机制”要求，全面排查摸清废弃矿洞底数，明确排查封堵整治责任主体，严格落实封堵整治各项措施，建立健全协同监管和打非治违长效机制。

（一）压紧压实属地责任。清水镇、斋堂镇、王平镇、妙峰山镇、军庄镇、龙泉镇、永定镇、潭柘寺镇及大台街道等相关属地政府，是打击私挖盗采和废弃矿洞整治的责任主体。各相关属地政府要充分发挥“打非巡查队”作用，全面加强对辖区废弃矿洞口、盗采重点区域等各点位安全巡查，发现问题及时严肃处理；要建立健全基层监管体系，做好废弃矿洞排查、封堵整治资金保障工作，加强动态巡查检查,切实做到守土有责、守土尽责；对本地区风险区域及矿区范围内历史遗留矿洞进行全面排查，对矿区内已关闭、废弃的矿洞进行永久封闭，发现前期封闭不牢固的重新进行封实加固；及时梳理更新废弃矿洞点位台账。

（二）明确部门监督管理和区安委办统筹协调责任。区规自分局、区公安分局、区应急局、区市场监管局、区生态环境局、区城市管理委等相关部门，要切实落实《国务院安委会办公室关于扎实开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的通知》规定要求，履行部门工作职责。区规自分局牵头汇总全区矿洞封堵情况工作台账，深化执法巡查长效机制，压紧压实各方巡查责任，对于符合立案条件的违法线索，坚持逢案必立，从严从快进行处置。区公安分局根据职责严厉打击涉矿犯罪行为。区应急局加强对已关闭矿山巡查，对发现的无证开采等违法违规行为及时移交区规自分局依法处理；指导督促相关属地政府和部门做好盗采矿产资源突发事件应对处置工作。区生态环境局依法查处盗采矿产资源破坏生态环境或造成重大环境污染事故，以及其他违反环境保护法律法规的行为。区城市管理委指导属地电力管理部门组织供电企业对涉矿非法用电行为进行查处。京煤集团要根据上述要求，对所辖区域做好打击私挖盗采及废弃矿洞封堵（修复）相关工作，确保安全稳定。区安委会办公室推动相关部门加强沟通协调，强化部门协作，形成打击非法盗采矿产资源行为合力；将打击非法开采矿产资源工作纳入安全生产工作年度考核；及时通报曝光典型非法盗采案例，广泛宣传矿产资源法律法规和非法采矿的危害性，营造打击非法采矿的良好舆论氛围。

二、时间安排和重点任务

（一）动员部署阶段（即日起至2025年10月底）

属地政府要结合历史关闭矿山、盗采点位等数据，结合卫星遥感影像，摸清废弃矿洞底数、地理坐标、封堵情况等，建立工作台账，完成首轮全面排查，并将工作台账汇总至行业主管部门。要强化统筹，明确每处废弃矿洞封堵整治的责任主体，对内部结构、稳定性等进行勘查评估，严格按照标准实施永久性封堵，彻底消除风险隐患。在封堵整治措施落实前设置警示牌，明确责任部门,公布举报电话，畅通报告举报渠道；采取“人防+技防”相结合的措施，强化日常监管巡查。

（二）巡查封堵阶段（2025年11月-2025年12月底）

属地政府和相关行业部门结合台账建立情况，开展常态化巡查，对尚未完成封堵、封堵破坏等情况的矿洞实施永久性封堵，对发现的私挖盗采等违法违规行为严厉惩处。对非法采矿行为保持“零容忍”，发现一起、查处一起，完成首轮封堵整治。要强化日常监管和执法，不定期组织开展打击非法盗采矿产资源联合执法行动，通过突击检查、联合执法等方式，对重点地区、重点矿种、重点问题进行重点整治，依法依规采取责令停止开采、没收采出的矿产品和违法所得、罚款等处罚措施，涉及刑事犯罪的，要及时移交司法机关处理。

（三）长效整治阶段（2026年-长期）

巩固整治工作成果，建立健全打击盗采盗挖矿产资源行为的长效定期巡查整治机制,每半年对辖区内废弃矿洞开展全面排查整治；对新排查出的未封堵或已封堵又遭到破坏的废弃矿洞逐一落实持续封堵整治措施，对巡查发现盗采盗挖行为及时查处，确保动态清零。

三、工作要求

1.调整人员结构，综合使用执法力量。各镇街要及时调整打非队伍，统筹规划执法力量，整合好镇街打非、综治、防火、城管等各种执法力量，形成合力，最大限度发挥“打非”综合力量。

2.发挥基层力量。加强在村居中的宣传，充分发挥村居自治组织作用，指导、帮助村居深入宣传、教育和发动群众，实现关口前移，做到早发现、早报告、早处置。

3.充分发挥技防力量。各相关单位在人防物防的基础上，还要加强技防力量。在重点区域、点位安装防范摄像头，定期对监控设备进行全面核查、检修，充分利用监控设备，尤其是八小时之外必须安排好监控人员，发现问题及时上报。对深山、险山等检查人员不易巡查的地方，可以考虑使用无人机巡逻，加强对特殊区域的管控，防止发生危险。

4.抓住重点。一是伴随进入冬季我市气温持续降低，煤炭盗采或有抬头之势；二是市场上叶腊石需求依然旺盛，个别不法分子为了利益，很有可能顶风作案；三是109高速路已完工通车，但仍要防止不法人员借助清理渣石名义进行盗采、盗卖、囤积、扩大开采等行为。

请各单位于2025年10月31日前报送联络员信息及报送阶段工作进展情况，12月20日前将年度工作情况报送至区安委会办公室。请区规自分局于10月31日前收集汇总全区历史矿洞情况，报区安委会办公室（刘超京办：13426113448）。

附件：1.北京市门头沟区打击盗采联络员信息

2.北京市门头沟区矿洞封堵情况工作台账

门头沟区安全生产委员会办公室           2025年10月28日印发

附件1

北京市门头沟区打击盗采联络员信息

| 序号 | 联络员 | 单位及职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

北京市门头沟区矿洞封堵情况工作台账

| 序号 | 所在街道乡镇 | 矿种 （煤/铁/金……） | 位置坐标信息 （N：117.xxxxxxxx,E：40.xxxxxxxx） | 是否完成封堵（是/否） | 封堵是否完好（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |